КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.03.2015                                                                                                    № 56

Про проведення

щорічної всеукраїнської

акції з благоустрою

“За чисте довкілля”

та дня благоустрою

території району

Відповідно до статей 6, 16, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 06.08.1998 №855/98 “Про день довкілля” і на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р “Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля” (зі змінами,  внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1914-р від 29.09.2010) та з метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та створення умов,  сприятливих для життєдіяльності населення:

1. Провести з 30.03.2015 по 30.05.2015 на території району щорічну акцію “За чисте довкілля” та у її рамках 25.04.2015 – день благоустрою району.

2. Затвердити заходи щодо проведення щорічної акції “За чисте довкілля” та дня благоустрою території району (додаються).

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування,  підприємствам,  установам та організаціям району  забезпечити проведення відповідної роботи.

4. Сектору з питань внутрішньої  політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації (Яковенко Є.І.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення на території району щорічної акції “За чисте довкілля”.

5. Покласти координацію з проведення щорічної акції “За чисте довкілля” та дня благоустрою району на сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

6. Структурним підрозділам Кременчуцької районної державної адміністрації  06.04.2015, 20.04.2015, 25.04.2015, 06.05.2015, 14.05.2015 та 29.05.2015 та інформувати сектор житлово-комунального    господарства     та      розвитку  інфраструктури райдержадміністрації  (Колесник Є.В.) про хід виконання заходів з проведення масових акцій з озеленення і благоустрою на території району для узагальнення показників по району.

2

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Тютюнника О.І.

Голова

районної державної

адміністрації	В.ЯРМОЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Кременчуцької районної

державної адміністрації

24.03.2015  № 56

ЗАХОДИ

щодо проведення щорічної акції “За чисте довкілля”

та дня благоустрою  території району

1.Створення організаційних комітетів з проведення масових акцій з озеленення та благоустрою.

| До 30.03.2015 | Рекомендовано сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

2.Визначення потреби в залученні незайнятих громадян та джерела фінансування оплати праці.

| До 30.03.2015 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Рекомендовано міськрайонному центру зайнятості, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

3.Підготувати звернення до населення з приводу проведення в районі масових акцій із благоустрою існуючих та створення нових зелених зон, парків, скверів на території району.

| До 30.03.2015 | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації. |
| --- | --- |

4.Забезпечення благоустрою та озеленення території району, зокрема заліснення територій, створення в установленому порядку в кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і чагарників.

| До 30.05.2015 | Сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Рекомендовано ДП “Кременчуцьке лісове господарство”, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

2

5.Забезпечення знесення сухостійних та аварійних дерев у населених пунктах.

| До 30.05.2015 | Рекомендовано сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

6.Організація обрізки дерев для боротьби з фітозахворюваннями, а також для  дотримання норми видимості на  вулично-дорожній мережі.

| До 30.05.2015 | Рекомендовано сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

7.Організація видалення насаджень та чагарникової порослі в смузі відведення автомобільних доріг загального користування, у смугах та поза смугами відведення вулиць і доріг населених пунктів.

| До 30.05.2015 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Рекомендовано Глобинській філії “Райавтодор”, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

8.Забезпечення приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення.

| До 30.05.2015 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор культури і туризму райдержадміністрації. Рекомендовано сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

9.Забезпечення впорядкування та озеленення прибережних захисних смуг річок і водойм.

| До 30.05.2015 | Рекомендовано Кременчуцькому міжрайонному управлінню водних ресурсів, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

10.Провести рейди щодо виявлення та вжиття заходів адміністративного реагування з метою утримання територій в належному стані, їх санітарного

очищення. Збереження об’єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення.

| До 30.05.2015 | Рекомендовано ДП “Кременчуцьке лісове господарство”. |
| --- | --- |

3

11.Забезпечення впорядкування меморіальних комплексів, пам’ятних знаків, кладовищ та місць масових поховань.

| До 28.04.2015 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор культури і туризму райдержадміністрації. Рекомендовано сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

12.Вирішення питання щодо недопущення випалювання стерні, рослинності або її залишків та опалого листя в населених пунктах, у смугах відчуження автомобільних доріг і залізниці.

| До 30.05.2015 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Рекомендовано Глобинській філії “Райавтодор”, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

13.Вжиття заходів з ліквідації бур’янів, стихійних звалищ побутових відходів на території населених пунктів, джерел водокористування, об’єктів загального  користування (парків, рекреаційних зон, скверів, автобусних зупинок, місць відпочинку, об’єктів торгівельно-побутового призначення, які розташовані в смугах відчуження автомобільних доріг).

| До 30.05.2015 | Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. Рекомендовано Глобинській філії “Райавтодор”, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

14.Продовження роботи з обладнання, згідно з встановленими вимогами, місць для стоянки транспортних засобів та відпочинку учасників дорожнього руху в смугах відчуження автомобільних доріг.

| До 30.05.2015 | Сектор містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. Рекомендовано Глобинській філії “Райавтодор”, сільським радам Кременчуцького району. |
| --- | --- |

15.Забезпечення залучення до акції у зазначених заходах волонтерів, громадськості, насамперед учнівської молоді з відзначенням найбільш активних учасників акції з їх числа.

| До 30.05.2015 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. |
| --- | --- |

4

16.Забезпечення проведення дня благоустрою території.

| 25.04.2015 | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, Рекомендовано сільським радам, підприємствам, установам, організаціям Кременчуцького району. |
| --- | --- |

17.Інформування сектору житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації про хід виконання заходів з проведення масових акцій з озеленення та благоустрою на території району для узагальнення показників по району згідно встановленої форми.

| 06.04.2015, 20.04.2015, 25.04.2015 (до 12.00), 06.05.2015, 14.05.2015, 29.05.2015 | Структурні підрозділи райдержадміністрації. Рекомендовано сільським радам, підприємствам, установам, організаціям Кременчуцького району. |
| --- | --- |

Перший заступник Кременчуцької

райдержадміністрації 								О.І.Тютюнник