КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

23.06.2015                                                                                      № 159

Про підсумки роботи житлово-

комунального господарства району

в осінньо-зимовий період 2014-2015

року та завдання з підготовки до

роботи в опалювальному сезоні

2015-2016 року

Моніторинг проходження опалювального сезону 2014-2015 року показав стабільну роботу систем водопостачання, водовідведення і житлового господарства.

Ужиті заходи з підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року, надання допомоги і постійного контролю з боку райдержадміністрації забезпечили задовільне його функціонування.

Станом на 01.09.2014 на 100% були підготовлені до функціонування в осінньо-зимовий період шкільні та дошкільні заклади, заклади охорони здоров’я та соціальної сфери, а на 01.10.2014 – житловий фонд, що дозволило розпочати опалювальний сезон 22.10.2014 у відповідності з розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.10.2014 № 243 “Про початок опалювального сезону 2014-2015 років у Кременчуцькому районі”.

З метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій в Кременчуцькому районі функціонує цілодобово діюча оперативно-чергова служба. Комунальними підприємствами району сформовано 9 бригад для усунення аварійних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення. Для забезпечення безперебійного руху транспорту по вуличних мережах населених пунктів у зимовий період 2014-2015 року в середньому за добу використовувалося комунальними службами 26 одиниці спеціалізованої снігоприбиральної техніки та близько 38 робітників комунальних служб.

Відповідно до пункту 2 статті 20, пункту 7 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про теплопостачання”, Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та з метою своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства усіх форм власності району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року:

2

1. Затвердити план комплексних заходів з підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року та сталого проходження опалювального сезону (далі – План комплексних заходів) (додається).

2. Зобов’язати сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури  райдержадміністрації та рекомендувати сільським головам:

забезпечити виконання Плану комплексних заходів;

вжити заходів щодо приведення у відповідність до фактичних обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги  або відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” передбачити у місцевих бюджетах кошти на погашення різниці в тарифах.

3. Сектору житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Колесник Є.В.), управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Каптель Д.Ф.), управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Приходько В.М.), відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Семерянін О.Г.), сектору культури і туризму райдержадміністрації (Гаврикова Т.Ю.), рекомендувати комунальному закладу “Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” (Баркан О.М.)  та сільським головам:

забезпечити підготовку підприємств, установ і організацій, які належать до сфери їх управління, до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року – до 01.09.2015;

сприяти укладанню договорів ПАТ “Кременчукгаз” і ПАТ “Полтавагаз” з бюджетними установами та організаціями на споживання природного газу у межах коштів, передбачених на їх оплату в кошторисах, на утримання цих установ і організацій;

розглянути рівень заборгованості та стан розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів, в тому числі установ і організацій,

що фінансуються з місцевих бюджетів, розробити та забезпечити виконання заходів з погашення заборгованості;

розробити та впровадити заходи з енергозбереження в установах, організаціях соціальної сфери та житлово-комунальних підприємствах до 01.09.2015.

Відповідальним виконавцям інформувати сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Колесник Є.В.) про поточний стан підготовки на 25 та 10 число кожного місяця для узагальнення та інформування районної державної адміністрації.

4. Затвердити склад районної координаційної ради з контролю за виконанням заходів з підготовки господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року (додається).

3

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2014 № 143 “Про підсумки роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період 2013-2014 року та завдання з підготовки до роботи в опалювальному сезоні 2014-2015 року”.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова

районної державної

адміністрації								О.ЯРМОЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Кременчуцької районної

державної адміністрації

СКЛАД

районної координаційної ради з контролю за виконанням заходів з підготовки господарства району до роботи в опалювальному сезоні 2015-2016 року

| Тютюнник Олександр Іванович | – | перший заступник голови районної державної адміністрації, голова координаційної ради; |
| --- | --- | --- |
| Колесник Євгеній Володимирович | – | головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, заступник голови координаційної ради; |
| Санду Інна Василівна | – | головний спеціаліст сектору житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, секретар координаційної ради; |
| Члени координаційної ради: |  |  |
| Баркан Артем Анатолійович | – | головний лікар Комунального закладу “Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою); |
| Гаврикова Тетяна Юріївна | – | завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації; |
| Геращенко Сергій Миколайович | – | начальник Кременчуцького міськрайонного відділу Управління ДСНС України в Полтавській області (за згодою); |
| Грабовський Боліслав Францович | – | головний інженер ПАТ “Кременчукгаз” (за згодою); |
| Ігнатчук Марія Володимирівна | – | головний лікар кременчуцької центральної районної лікарні (за згодою); |
| Колотієвський Дмитро Олександрович | – | заступник голови районної ради (за згодою); |

| 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Килимник Дмитро Анатолійович | – | Старший виконроб Глобинської філії “Райавтодор” ДП “Полтавський облавтодор” (за згодою); |
| Каптель Дмитро Феодосійович | – | в.о. начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації; |
| Приходько Віктор Миколайович | – | начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; |
| Семерянін Оксана Григорівна | – | начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації; |
| Чечель Валерій Юрійович | – | начальник Великокохнівської філії ПАТ “Полтаваобленерго” (за згодою); |
| Шпортун Олександр Миколайович | – | старший державний інспектор Кременчуцького відділення інспекції Держенергонагляду у Полтавській області (за згодою). |

Керівник апарату Кременчуцької

райдержадміністрації 							Т.М.Самбур

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Кременчуцької районної

державної адміністрації

План комплексних заходів

з підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016  року

та сталого проходження опалювального сезону

| № п/п | Захід | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Створити районну координаційну раду з контролю за виконанням заходів з підготовки до роботи в опалювальному сезоні 2015-2016 року. | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | червень |
| 2 | На підставі аналізу функціонування об’єктів житлово-комунального господарства усіх форм власності, соціально-культурної сфери району в опалювальному сезоні 2014-2015 року розробити заходи з підготовки зазначених об’єктів до роботи взимку 2015-2016 року (з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України та чинного законодавства щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів) та запобігання виникнення аварій на цих об’єктах (з забезпеченням погашення заборгованості підприємствами, установами, організаціями за спожитий газ). | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В.,Семерянін О.Г. | червень |
| 3 | Провести нараду господарського активу району по підготовці до нового опалювального сезону. | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | червень |

2

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Рекомендувати органам місцевого самоврядування не допускати безпідставне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. | сільські голови | на 10 число кожного місяця |
| 5 | Забезпечити виконання робіт із перевірки димовентиляційних каналів об’єктів соціальної сфери та житлового фонду. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 серпня 2015 року |
| 6 | Провести повірку засобів обліку. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 7 | Забезпечити виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлового фонду з видачею паспортів готовності. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г., голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | до 25 серпня 2015 року |
| 8 | Сприяти укладанню договорів ПАТ “Кременчукгаз” та ПАТ “Полтавагаз” з бюджетними установами і організаціями на споживання природного газу у межах коштів, передбачених на їх оплату в кошторисах на утримання цих установ і організацій | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | постійно |
| 9 | Провести пробні топки об’єктів соціальної сфери. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | з 1 по 5 жовтня 2015 року |

3

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Розглянути рівень заборгованості та стан розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів, у тому числі установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, розробити та забезпечити виконання заходів із погашення заборгованості. | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | постійно |
| 11 | Забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо надання населенню якісних послуг з водопостачання та водовідведення, консультацій і роз’яснень із зазначених питань. | сектор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | на 10 число кожного місяця |
| 12 | При перегляді районного бюджету за підсумками 9 місяців 2014 року передбачити кошти на поповнення аварійного запасу матеріальних ресурсів. Рекомендувати сільським радам провести аналогічну роботу. | фінансове управління райдержадміністрації, сільські ради | вересень-жовтень 2015 року |
| 13 | Організувати та провести на належному рівні навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 14 | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 15 | Провести промивку трубопроводів теплових мереж. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 16 | Перевірити технічний стан теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |

4

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Відновити теплоізоляцію споруд та інженерних об’єктів. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 18 | Перевірити систему захисту засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 19 | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |
| 20 | Переглянути та за необхідності внести зміни до договорів на енергопостачання, а також провести перевірку відповідності вимог Положення про оперативну взаємодію з місцевою енергопостачальною організацією. | сільські голови, Баркан А.А., Гаврикова Т.Ю., Ігнатчук М.В., Семерянін О.Г. | до 1 вересня 2015 року |

Керівник апарату Кременчуцької

райдержадміністрації 														Т.М.Самбур